Journal de travail Pré-TPI Fun Weather App

S signifie Numéro de Sprint, P (période) est le temps passé sur la tache en 45 min.

| Date | S | P | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.02 | 1 | 2 | Phase de brainstorming pour définir le périmètre fonctionnel (recherche de localités, gestion des favoris et animations dynamiques). |
| 02.02 | 1 | 2 | Élaboration des premières maquettes (wireframes) pour structurer la disposition des éléments visuels. |
| 03.02 | 1 | 2 | Continuer faire de la maquette. J’ai blouqé pendant 30 min. (Balsamique ne marche plus, j’ai reçu une erreur. J’ai fait désinstaller et réinstallé.) |
| 03.02 | 1 | 1 | Préparation environnement de logiciel. (Installation framework, vue3, projet start) |
| 03.02 | 1 | 3 | Création du main page avec fonctionnalité search bar |
| 04.02 | 1 | 1 | Création du main page avec search button (button chercher) et les villes suggères (comme london,tokyo,istanbul,lausanne ... jusqu’à 10 villes). Component SerachBar.vue |
| 04.02 | 1 | 1 | Documentation sprint 1 |
| 09.02 | 2 | 1 | Implementation Api OpenWeather (service=>weather.service). J’ai créé .env fichier pour garder api clé. |
| 09.02 | 2 | 3 | Testé d’api et modifier l’information qui viens d’api (anglais vers française et le format date) |
| 10.02 | 2 | 1 | Creation page Resultview.vue avec meteo du jour . J'ai ajouté seulment icon (soleil,neige, etc) via d’api ( pas d'animation) |
| 10.02 | 2 | 1 | J'ai commencé à ajouter les prévisions météo à 5 jours. J'ai reçu beaucoup de messages d'erreur. En haut de la page, la météo d'un jour différent de celui affiché sous la section des prévisions à 5 jours s'affiche. |
| 10.02 | 2 | 3 | J’ai commencé à chercher la solution. J’ai essayé qqch mais ça ne marche pas. Et ensuite j’ai trouvé une idée . Il ne marche pas aussi. |
| 10.02 | 2 | 1 | Documentation sprint 2 |
| 11.02 | 2 | 2 | Cours supprimé |
| 16.02 | - | 4 | Relâches |
| 17.02 | - | 6 | Relâches |
| 18.02 | - | 2 | Relâches |
| 23.02 | 3 | 2 | J’ai trouvé une idée. Pour la prévision 5 jour, j’ai choisi l’heure pour la météo du 12 :00 h. J’ai appliqué mon projet et il marche . |
| 23.02 | 3 | 2 | J’ai configuré la connexion entre homepage et resultview. J’ai ajouté buton retour avec symbole. |
| 24.02 | 3 | 1 | J’ai configuré prévision 5 jours service avec route : (/forecast) |
| 24.02 | 3 | 3 | J’ai ajouté les cards pour le prévision 5 jours et j’ai adapté avec le bonne taille |
| 24.02 | 3 | 2 | J’ai adapté le prévision 5 jours pour l’écran petite taille |
| 25.02 | 3 | 2 | Documentation sprint 3 |
| 02.03 | 4 | 2 | J’ai cherché et trouvé lotti animations pour dynamique ui. (vue3: Lottie) |
| 03.03 | 4 | 5 | J’ai cherché lottifile pour le scene soleil et j’ai fait bien adapté et j’ai créé le scene sunnyScene component |
| 03.03 | 4 | 1 | J’ai testé component SunnyScene et j’ai corrigé l’erreur de s’affiche. (Animation est très grand que l’écran) |
| 04.03 | 4 | 1 | J’ai cherché lottifile animations pour le scene cloudly. J’ai trouvé 3 animations mais ce n’est pas jolie. J’ai continué à chercher. |
| 04.03 | 4 | 1 | Documentation sprint4 |
| 09.03 | 4 | 1 | J’ai corrigé le sprint5 pas ce que mes taches n’est pas fini. J’ai du continur sprint4 |
| 09.03 | 4 | 2 | J’ai trouvé animations pour le scene cloudly et j’ai créé une scene cloudly. Componnet CloudlyScene |
| 09.03 | 4 | 1 | J’ai tésté le component CloudlyScene et j’ai integré |
| 10.03 | 4 | 2 | Component RainyScene avec animations lottifile |
| 10.03 | 4 | 2 | Component WindyScene avec animations lottifile |
| 10.03 | 4 | 2 | Component SnowyScene avec animations lottifile. Quand j’avais travaillé SunnyScene et CloudlyScene , j’avais appris que comment je peut créér une scene avec lottiFile. |
| 11.03 | 4 | 1 | J’ai integré tous les scenes dans le resultview et j’ai testé manuelment. |
| 11.03 | 4 | 1 | Documentation sprint 4 |
| 16.03 | 4 | 2 | J’ai ajouté localstorage pour 5 villes favori (max 5 ville, s’il essaie à ajouter 6. ville Recevoir une erreur. “Max 5 favoris” ) |
| 17.03 | 4 | 2 | J’ai ajouté deux icon pour ville favori. Dans la situation icone change. (Votre ville favorite et Ajouter aux villes favoris '⭐' : '☆' ) |
| 17.03 | 4 | 2 | J’ai ajouté une fonctionnalité pour en click 5 jour sâffiche avec animations |
| 17.03 | 4 | 2 | Documentation Spring 4 . |
| 18.03 | 4 | 2 | Je suis absent à cause de mon fils a été opéré par chirurgien à l’hôpital d’Yverdon |
| 23.03 | 5 | 2 | J’ai terminé le codage. Toute la fonctionnalité c’est bon. J’ai réussi 100% de taches de cahier de charge. |
| 23.03 | 5 | 2 | J’ai commencé rédiger mon rapport. |
| 24.03 | 5 | 6 | J’ai continué rédiger mon rapport. |
| 25.03 | 5 | 2 | J’ai commencé à faire du présentation |
| 30.03 | 5 | 4 | J’ai relié mon rapport et j’ai terminé ma présentation |
| 01.04 | 5 | 2 | J’ai envoyé mon rapport et j’ai fait ma présentation. |